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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                От 18.05.2026  № 497
                    с. Кичменгский Городок
     

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа

от 30.09.2024 № 821


Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 30.09.2024 № 821 изменения, изложив программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заря Севера» и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кичменгско – Городецкого

муниципального округа                                                             А.Н.Андринович

Приложение

к постановлению администрации
Кичменгско – Городецкого

                                муниципального округа от 18.05.2026 № 497
Муниципальная программа

«Благоустройство территории и комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)

I.Приоритеты cоциально-экономической политики

 в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определены в Стратегии социально-экономического развития Кичменгско- Городецкого муниципального округа на период до 2030 года, утверждены Решением муниципального собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 28.12.2018 № 120.
К ним относятся:

- повышение комфортности и безопасности условий проживания граждан, модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью снижения энергопотребления многоквартирных домов;

- реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

- техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического сектора;

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- обеспечение устойчивого и комплексного развития сельских территорий.
Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории и комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Гладских А.Д., заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры администрации округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Исполнители муниципальной программы
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026 - 2028 годы

	Цели муниципальной программы
	1. Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40 % от общей численности населения к 2028 году;

2. Обеспечение деятельности по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, от общего числа на уровне 100 % к 2028 году;
3. Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче до 11 % к 2028 году;

4. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 570 кв. м. к 2028 году;

5. Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

	Направления (подпрограммы)
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации
	«Комфортная и безопасная среда для жизни»

	Связь с государственными программами Вологодской области Российской Федерации
	Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»»;
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области».


2. Показатели муниципальной программы

	N

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Связь с показателями государственной программы Вологодской области

	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	13
	14
	15

	Цель 1 «Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40 % от общей численности населения к 2028 году»

	1
	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой
	МП
	процент
	30,3
	2025
	34,6
	40,0
	42
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	Цель 2 «Обеспечение деятельности по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период от общего числа на уровне 100 % к 2028 году»

	2
	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить
	МП
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	Цель 3 «Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче до 11 % к 2028 году»

	3
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	МП
	процент
	11,6
	2025
	11,4
	11,0
	11,0
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

	Цель 4 «Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 570 кв. м. к 2028 году»

	4
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
	МП
	м2
	520
	2025
	530
	550
	570
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	Цель 5 «Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	5
	Количество световых точек в системах уличного освещения
	МП
	штука
	2951
	2025
	3000
	3010
	3030
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	Доля световых точек в системах уличного освещения

	6
	Уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение
	МП
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток

	7
	Количество кладбищ, на которых обеспечено надлежащее содержание
	МП
	штука
	26
	2025
	26
	27
	27
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	8
	Площадь мест массового отдыха, на которых поддерживаются благоприятные условия
	МП
	м2
	7 120,5
	2025
	7 150,0
	7 174,4
	7 174,4
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	9
	Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования области
	МП
	процент
	0,8
	2025
	0,7
	0,6
	0,6
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-

	10
	Количество установленных  монументов участникам специальной военной операции
	МП
	штука
	0
	2025
	1
	0
	0
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-
	-


3. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя
	Период реализации (год начала - год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проекты



	1 
	Муниципальный проект

«Народный бюджет»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40 % от общей численности населения к 2028 году
	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой

	2 
	
	
	
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования области

	
	Муниципальный проект

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028

	Обеспечение деятельности по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период от общего числа на уровне 100 % к 2028 году
	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить

	3 
	
	
	
	Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче до 11 % к 2028 году
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

	4 
	Муниципальный проект

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 570 кв. м. к 2028 году
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда

	5 
	Муниципальный проект

« Благоустройство и развитие инфраструктуры округа »
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	Количество установленных монументов участникам специальной военной операции

	6 
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	Уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение

	7 
	
	
	
	
	Количество световых точек в системах уличного освещения

	Процессные мероприятия

	1 
	Комплекс процессных мероприятий

«Осуществление деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40 % от общей численности населения к 2028 году
	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой

	2 
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	-

	3 
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация и содержание мест захоронений»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	Количество кладбищ, на которых обеспечено надлежащее содержание

	4 
	Комплекс процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание мест массового отдыха»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа
	Площадь мест массового отдыха, на которых поддерживаются благоприятные условия

	5 
	
	
	
	
	Количество выявленных несанкционированных свалок на территории округа

	6 
	Комплекс процессных мероприятий

«Реализация мероприятий в части погребения умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа -
	-


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Муниципальная программа

«Благоустройство территории и комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры

Кичменгско-Городецкого муниципального округа»


	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	62 570,0
	48 362,3
	47 183,0
	158 115,30

	2. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	51 032,15
	43 407,95
	42 228,65
	136 668,75

	3. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	10 815,85
	4 954,35
	4 954,35
	20 724,55

	4. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	722,0
	0,0
	0,0
	722,0

	5. 
	Ответственный исполнитель - Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	всего, в том числе:
	62 570,0
	48 362,3
	47 183,0
	158 115,30

	6. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	51 032,15
	43 407,95
	42 228,65
	136 668,75

	7. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	10 815,85
	4 954,35
	4 954,35
	20 724,55

	8. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	722,0
	0,0
	0,0
	722,0

	9. 
	Исполнитель - Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	всего, в том числе:
	62 570,0
	48 362,3
	47 183,0
	158 115,30

	10. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	51 032,15
	43 407,95
	42 228,65
	136 668,75

	11. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	10 815,85
	4 954,35
	4 954,35
	20 724,55

	12. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	722,0
	0,0
	0,0
	722,0

	13. 
	1. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Народный бюджет»
	всего, в том числе:
	8 373,5
	0,0
	0,0
	8 373,5

	14. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 790,0
	0,0
	0,0
	1 790,0

	15. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	5 861,5
	0,0
	0,0
	5 861,5

	16. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	722,0
	0,0
	0,0
	722,0

	17. 
	Результат:

Выполнены работы по проекту «Народный бюджет»
	всего, в том числе:
	8 373,5
	0,0
	0,0
	8 373,5

	18. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 790,0
	0,0
	0,0
	1 790,0

	19. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	5 861,5
	0,0
	0,0
	5 861,5

	20. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	722,0
	0,0
	0,0
	722,0

	21. 
	2. Муниципальный проект

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
	всего, в том числе:
	600,0
	 600,0
	 600,0
	1 800,0

	22. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	600,0
	 600,0
	 600,0
	1800,0

	23. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25. 
	Результат:

Выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
	всего, в том числе:
	600,0
	600,0
	600,0
	1 800,0

	26. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	600,0
	600,0
	600,0
	1 800,0

	27. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29. 
	3. Муниципальный проект

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда»
	всего, в том числе:
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1
	3 813,3

	30. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1
	3 813,3

	31. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33. 
	Результат:

Выполнены работы по ремонту муниципального жилищного фонда
	всего, в том числе:
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1
	3 813,3

	34. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1
	3 813,3

	35. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37. 
	4.   Муниципальный проект 
«Благоустройство и развитие инфраструктуры округа»
	всего, в том числе:
	140,9
	0,0
	0,0
	140,9

	38. 
	5. 
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	140,9
	0,0
	0,0
	140,9

	39. 
	6. 
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40. 
	7. 
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41. 
	Результат:

Выполнены работы по установке монумента участникам специальной военной операции
	всего, в том числе:
	140,9
	0,0
	0,0
	140,9

	42. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	140,9
	0,0
	0,0
	140,9

	43. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45. 
	5. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»
	всего, в том числе:
	 6 605,8
	6 605,8
	6 605,8
	19 817,4

	46.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 651,45
	1 651,45
	1 651,45
	4 954,35

	47.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	4 954,35
	4 954,35
	4 954,35
	14 863,05

	48.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	Мероприятия на организацию уличного освещения
	всего, в том числе:
	6 605,8
	6 605,8
	6 605,8
	19 817,4

	50.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 651,45
	1 651,45
	1 651,45
	4 954,35

	51.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	4 954,35
	4 954,35
	4 954,35   
	14 863,05

	52.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	Результат:

Выполнены услуги (работы) по обслуживанию систем уличного освещения, по передаче электрической энергии, потребленной на уличное освещение

	всего, в том числе:
	6 605,8
	6 605,8
	6 605,8
	19 817,4

	54.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 651,45
	1 651,45
	1 651,45
	4 954,35

	55.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	4 954,35
	4 954,35
	4 954,35
	14 863,05

	56.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57.
	Мероприятия на обустройство систем уличного освещения
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	59.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	       0,0

	60.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	61.
	Результат:

Выполнены мероприятия на обустройство систем уличного освещения
	всего, в том числе:
	      0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	62.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	      0,0
	      0,0
	0,0
	0,0

	63.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	64.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65.
	Комплекс процессных мероприятий

«Осуществление деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества»
	всего, в том числе:
	19 091,4
	15 837,8
	14 658,5
	49 587,7

	66.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	19 091,4
	15 837,8
	14 658,5
	49 587,7

	67.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	68.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	69.
	Результат:

Выплачена заработная плата сотрудникам учреждения «Центр по обеспечению деятельности»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	71.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	73.
	Результат:

Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение аварийного запаса
	всего, в том числе:
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	74.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	75.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	76.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	77.
	Результат:

Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение процесса деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества
	всего, в том числе:
	18 891,4
	15 637,8
	14 458,5
	48 987,7

	78.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	18 891,4
	  15 637,8
	14 458,5
	48 987,7

	79.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	81.
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»
	всего, в том числе:
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	82.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	 16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	83.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	84.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	85.
	Результат:

Выполнены работы по организации, обустройству и содержанию сетей уличного освещения
	всего, в том числе:
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	86.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	87.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	88.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	89.
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация и содержание мест захоронения»
	всего, в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	90.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4500,0

	91.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	92.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	93.
	Результат:

Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронений
	всего, в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4500,0

	94.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	95.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	96.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	97.
	Комплекс процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание мест массового отдыха»
	всего, в том числе:
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	98.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	99.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	101.
	Результат:

Выполнены работы по благоустройству и содержанию мест массового отдыха
	всего, в том числе:
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	102.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	103.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	104.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	105.
	Комплекс процессных мероприятий

«Реализация мероприятий в части погребения умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение»
	всего, в том числе:
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	106.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	107.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	108.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	109.
	Результат:

Выполнены работы по реализации мероприятий в части погребения умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
	всего, в том числе:
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	110.
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	111.
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	112.
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальный проект «Народный бюджет»
	8 373,5
	0,0
	0,0

	1.1
	Результат:

Приняты работы по проекту «Народный бюджет»
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Закупка работ (услуг) по проекту «Народный бюджет»
	 8 373,5
	0,0
	0,0

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	2
	Муниципальный проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
	600,0
	 600,0
	 600,0

	2.1
	Результат:

Приняты работы по замене оборудования, ремонту зданий, сооружений
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Закупка работ (услуг) по замене оборудования, ремонту зданий, сооружений
	600,0
	 600,0
	 600,0

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	3
	Муниципальный проект «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда»
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1

	3.1
	Результат проекта:

Приняты работы по ремонту муниципального жилищного фонда
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Закупка работ (услуг) по замене окон, ремонту зданий
	1 551,1
	1 131,1
	1 131,1

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	4
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»
	6 605,8
	6 605,8
	6 605,8

	4.1
	Результат:

Оплачены услуги по передаче электрической энергии, потребленной на уличное освещение;

Обеспечена непрерывная работа систем уличного освещения в темное время суток
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Оплата услуг по передаче электрической энергии;

Оплата работ (услуг) по ремонту и содержанию сетей уличного освещения
	6 605,8
	6 605,8
	6 605,8

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;

Закупка энергетических ресурсов
	
	
	
	

	4.2
	Результат:

Приобретены основные средства для систем уличного освещения
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Увеличение стоимости основных средств
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	5
	Муниципальный проект « Благоустройство и развитие инфраструктуры округа»
	140,9
	 0,0
	 0,0

	5.1
	Результат:

Оплачены услуги по установке монумента участникам специальной военной операции
	Мероприятия стоимостью свыше 0,4 млн. рублей
	Оплата работ (услуг) по  установке монумента участникам специальной военной операции
	140,9
	 0,0
	 0,0

	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	


6. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Динамика показателя
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой
	процент
	возрастание
	Нв*100

Но
	Но – общее количество населения;

Нв – количество населения обеспеченного водой
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	2. 
	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить
	процент
	возрастание
	Коп*100

Око
	Око – общее количество объектов теплоэнергетики;

Коп – количество объектов, подготовленных к работе
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	3. 
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	процент
	возрастание
	Отэ.потери*100

ОПтэ.общий)
	Отэ.потери – объем потерь ТЭ при ее передаче, Гкал;

ОПтэ.общий – общий объем переданной ТЭ по распределитеьным сетям на террит, Гкал.
	4 (Данные ресурсоснабжающих организаций)
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	4. 
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
	м2
	возрастание
	Sтг+Sпг
	Sтг – площадь жилищного фонда, отремонтированного в текущем году;

Sпг - площадь жилищного фонда, отремонтированного в предшествующие годы
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	5. 
	Количество световых точек в системах уличного освещения
	штука
	возрастание
	Стг+Спг
	Стг – световые точки, установленные в текущем году;

Спг - световые точки, установленные в предшествующие годы
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	6. 
	Площадь мест массового отдыха, на которых поддерживаются благоприятные условия
	м2
	возрастание
	Sтг - Sпг
	Sтг – площадь, благоустроенная в текущем году;

Sпг – площадь, благоустроенная в предшествующий год
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	7. 
	Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования области
	процент
	возрастание
	Жв*100

Жо
	Жо – общее количество жителей;

Жв – количество жителей, вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения
	3
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа


7. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	10 815,85
	4 954,35
	4 954,35

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	10 815,85
	 4 954,35

	4 954,35

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Организация, обустройство и содержание

сетей уличного освещения »
1. Основные положения
	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028 годы


                                                                 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя

<24>

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

<25>
	Значение показателя по годам <26>
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	1.1
	Содержание светильников и пускорегулирующей аппаратуры
	МП
	штука
	
	2025
	
	
	
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
	

	2.1
	Результат:

Выполнены работы по  содержанию светильников и пускорегулирующей аппаратуры
	2026-2028
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Услуги по:
- техническому обслуживанию электроустановок;

- техническому обслуживанию программного комплекса АСУНО;

- техническому присоединению уличного освещения.
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения» всего,

в том числе:
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Выполнены работы по обслуживанию систем уличного освещения, всего,

в том числе:
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	16 756,7
	17 138,6
	17 138,6
	51 033,9

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

Приведены в таблице 6 паспорта данной программы.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Осуществление  деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества» »

1. Основные положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	« Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40% от общей численности населения к 2028 году»

	1.1
	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой
	МП
	процент
	30,3
	2025
	34,6
	40,0
	42,0
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	« Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40% от общей численности населения к 2028 году»
	

	1.1
	Результат:

Выплачена заработная плата сотрудникам учреждения «Центр по обеспечению деятельности»
	2026-2028
	Осуществление текущей деятельности
	Оплата труда
	процент
	30,3
	2025
	34,6
	40,0
	42,0
	Доля населения округа, обеспеченного качественной

питьевой водой

	 1.2
	Результат:

Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение процесса деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества


	2026-2028
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Закупка работ, услуг по:

- ремонту водопроводных сетей, артезианских скважин, шахтных колодцев, канализационных сетей, канализационно-насосных станций;

- лабораторным исследованиям питьевой воды общественных колодцев, артезианских скважин, сточных вод;

- чистке общественных колодцев;

- дезинфекции общественных колодцев.

Уплата налогов.
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Результат:

Приобретены материалы на аварийный запас
	2026-2028
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение материалов
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	1. 
	Комплекс процессных мероприятий

«Осуществление деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества»
	всего, в том числе:
	19 091,4
	15 837,8
	14 658,5
	49 587,7

	2. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	19 091,4
	15 837,8
	14 658,5
	49 587,7

	3. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. 
	Результат:

Выплачена заработная плата сотрудникам учреждения «Центр по обеспечению деятельности»
	всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9. 
	Результат:

Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение аварийного запаса
	всего, в том числе:
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	10. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	11. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13. 
	Результат:

Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение процесса деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества
	всего, в том числе:
	18 891,4
	15 637,8
	14 458,5
	48 987,7

	14. 
	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	18 891,4
	15 637,8
	14 458,5
	48 987,7

	15. 
	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16. 
	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

Приведены в таблице 6 паспорта данной программы.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Реализация мероприятий в части погребения умерших,

не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение»

1. Основные положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	1.1
	Погребение умерших, не имеющих близких 
	МП
	
	2
	2025
	2
	2
	2
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
	

	1.1
	Результат:

Оказаны услуги по погребению  умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
	2026-2028
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Работы по погребению  умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
	Усл.
	2
	2025
	2
	2
	2
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в части погребения умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение», всего,

в том числе:
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	46,7
	15,0
	15,0
	76,7

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Выполнены работы по погребению умерших, не имеющих близких родственников и лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, всего,

в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	45,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	15,0
	15,0
	15,0
	45,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

Приведены в таблице 6 паспорта данной программы.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Организация и содержание мест захоронения»

1. Основные положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	1.1
	Количество кладбищ, на которых обеспечено надлежащее содержание
	МП
	штука
	26
	2025
	26
	27
	27
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
	

	2.2
	Результат:

Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронений
	2025-2027
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Работы по санитарной очистке территорий кладбищ, акарицидная обработка
	штука
	26
	2025
	26
	27
	27
	Количество кладбищ, на которых обеспечено надлежащее содержание


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронений», всего,

в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронений, всего,

в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

Приведены в таблице 6 паспорта данной программы.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Благоустройство и содержание мест  массового отдыха »

1. Основные положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	1.1
	Площадь мест массового отдыха, на которых поддерживаются благоприятные условия
	МП
	м2
	7 120,5
	2025
	7 150,5
	7 174,4
	7 174,4
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	«Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»
	

	1.1
	Результат:

Выполнены работы по благоустройству и содержанию мест массового отдыха
	2026-2028
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Акарицидная обработка мест массового отдыха, кошение травы на общественных территориях, содержание детских площадок
	м2
	7 120,5
	2025
	7 150,5
	7 174,4
	7 174,4
	Площадь мест массового отдыха, на которых поддерживаются благоприятные условия


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание мест массового отдыха», всего,

в том числе:
	7 903,9
	 5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Выполнены работы по благоустройству и содержанию мест массового отдыха, всего,

в том числе:
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	7 903,9
	5 534,0
	5 534,0
	18 971,9

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

Приведены в таблице 6 паспорта данной программы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, 

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

  «_НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ___»

(наименование проекта)
	1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	Народный бюджет

	Основание для открытия проекта
	Инициативная заявка

	Сроки реализации проекта
	2026-2028 г.г.

	Куратор проекта
	Гладских А.Д.- заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры администрации округа

	Руководитель проекта
	Филин А.Л.- начальник управления по развитию территорий администрации округа

	Администратор проекта
	Наволоцкий Н.Н.- заместитель начальника управления, начальник территориального отдела по работе с населением с.Кичменгский Городок      

	Исполнители и соисполнители проекта
	Администрация Кичменгско-Городецкого        муниципального округа


2.  Цели и показатели проекта

	Цель проекта
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Показатели проекта и их значения по годам
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение
	Целевое значение

	
	
	значение
	год
	2026год
	2027год
	2028год

	
	Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального  образования области
	0,8%
	2023
	0,7
	0,6
	0,6

	Результаты проекта
	Выполнены работы по проекту «Народный бюджет»
	
	


	3. Бюджет проекта  «Народный бюджет»

	Источник финансирования
	                 Год реализации
	   Всего

	
	2026
	    2027
	    2028
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	5 861,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 790,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	722,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	8 373,5
	0,0
	0,0
	0,0


	4. Ключевые риски и возможности проекта «Народный бюджет»

	Ключевые риски

	N

п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1.
	Некомплектность пакета документов
	Использование актуальных форм документов

	Ключевые возможности

	N

п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	1.
	Участие в процессе работы
	Жители следят за качеством проводимых работ и материалов, а также за бережным использованием и содержанием проекта


	5. Связи проекта    «Народный бюджет»

	Связь с муниципальными программами округа
	

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»; Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области».

	Взаимосвязь с иными документами
	

	Взаимосвязь с другими проектами
	

	Дополнительная информация
	


	5. Методика расчета показателей проекта

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального  образования области
	процент
	Жв*100
Жо
	Жо-общее количество жителей;

Жв-количество жителей,вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения
	Информационные ресурсы, ведомственная информация
	 Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, 

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

  «_Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения__»

(наименование проекта)
	1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения

	Основание для открытия проекта
	Инициативная заявка

	Сроки реализации проекта
	2026-2028 г.г.

	Куратор проекта
	Гладских А.Д.- заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры администрации округа

	Руководитель проекта
	Филин А.Л.- начальник управления по развитию территорий администрации округа

	Администратор проекта
	Наволоцкий Н.Н.- заместитель начальника управления, начальник территориального отдела по работе с населением с Кичменгский Городок      

	Исполнители и соисполнители проекта
	Администрация Кичменгско-Городецкого        муниципального округа


2.  Цели и показатели проекта

	Цель проекта
	Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Показатели проекта и их значения по годам
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение
	Целевое значение

	
	
	значение
	год
	2026год
	2027год
	2028год

	
	Количество световых точек в системах уличного освещения
	2951
шт.
	2025
	3000
	3010
	3030

	Результаты проекта
	Выполнены мероприятия по обустройству систем уличного освещения.
	
	

	
	Уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение
	100%
	2025
	100
	100
	100

	Результаты проекта
	Выполнены работы по обслуживанию систем  уличного освещения, по передаче электрической энергии, потребленной на уличное освещение.
	
	


	3. Бюджет проекта « Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»

	Источник финансирования
	                 Год реализации
	   Всего

	
	2026
	    2027
	      2028
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	4 954,35
	4 954,35
	   4 954,35
	14 863,05

	
	местный бюджет
	1 651,45
	1 651,45
	1 651,45
	4 954,35

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	6 605,80
	  6 605,80
	  6 605,80
	19 817,40


	4. Ключевые риски и возможности проекта « Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»

	Ключевые риски

	N

п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1.
	Технические риски ,финансовые потери.
	Соблюдение нормативных требований, учет факторов при проектировании системы и требования  к эксплуатации.

	Ключевые возможности

	N

п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	1.
	Модернизация существующих систем освещения, создание адаптивных систем освещения.
	Мероприятия, связанные с нормативной базой, проектированием, финансированием и обслуживанием систем.


	5. Связи проекта    « Организация, обустройство и содержание сетей уличного освещения»

	Связь с муниципальными программами округа
	

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»; Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области».

	Взаимосвязь с иными документами
	

	Взаимосвязь с другими проектами
	

	Дополнительная информация
	


	5. Методика расчета показателей проекта

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Количество световых точек в системах уличного освещения
	штука
	Стг+Спг
	Стг – световые точки, установленные в текущем году;

Спг - световые точки, установленные в предшествующие годы
	Информационные ресурсы, ведомственная информация
	 Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	
	
	
	
	
	


