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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           От 19.06.2026  № 638 
                            с. Кичменгский Городок
     
О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Формирование современной городской 
среды на территории Кичменгско-
Городецкого муниципального округа, 
утвержденную постановлением 
администрации Кичменгско –
 Городецкого муниципального округа от 
22.10.2025 №985»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 22.10.2025 №985 изменения, изложив Программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заря Севера» и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско – Городецкого муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Кичменгско-Городецкого
 муниципального округа                                                           А.Н.Андринович







Приложение к
постановлению администрации 
Кичменгско – Городецкого 
[bookmark: _GoBack]                                                                                муниципального округа от 19.06.2026 №  638

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кичменгско – Городецкого муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели муниципальной  программы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;
Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства области от 22 сентября 2017 года № 851;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;
Стратегией социально-экономического развития Кичменгско-Городецкого муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 28.12.2018 №120;    
К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
- повышение уровня благоустройства территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.















Паспорт
муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

1. Основные положения 

	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 

	Соисполнители муниципальной программы 
	Отсутствуют

	Исполнители муниципальной программы 
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 

	Период реализации муниципальной программы 
	2026 - 2028 годы

	Цели муниципальной программы 
	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования; 
2. Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости.

	Направления (подпрограммы) 
	1.  Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.
2. Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.

	Связь с национальными проектами развития Российской Федерации 
	Инфраструктура для жизни 

	Связь с государственными программами Вологодской области Российской Федерации
	Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды»















2. Показатели муниципальной программы     

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам  
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Связь с показателями государственной программы Вологодской области

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028   
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	n
	n + 1
	n + 2

	Цель 1 муниципальной программы: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования»

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	ОМСУ
	Ед. 
	  7                                                       
	2025
	2
	1
	1
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 
	3 – улучшение качества жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году
	х

	1.2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	ОМСУ
	Ед. 
	4
	2025
	2
	1
	1
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	3 – число благоустроенных территорий общего пользования 
	х

	1.3
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований
	ОМСУ
	%
	30
	2025
	30
	30
	30
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	3 – благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	х

	1.4
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды. 
	ОМСУ
	%
	90
	2025
	90
	90
	90
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	х
	х

	Цель 2 муниципальной программы «Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости»

	2.1
	Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства 
	ОМСУ
	Ед.
	По годам
	0
	2025
	-
	-
	-
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	х
	х



3. Структура муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя
	Период реализации (год начала – год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента 
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий и общественных пространств 
	Количество благоустроенных общественных территорий и общественных пространств

	1.2
	Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий и общественных пространств
	Количество благоустроенных общественных территорий и общественных пространств

	1.3
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	Количество благоустроенных дворовых территорий

	1.4
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Количество благоустроенных общественных территорий

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  
	Количество благоустроенных дворовых территорий

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
	
Количество благоустроенных территорий общего пользования

	1,7
	Комплекс процессных мероприятий 
«Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет»
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа
	2026-2028
	Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости.
	Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Ответственны исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) 
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа»
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	3 848,9
	2 263,9
	2 289,3
	8 402,1

	2
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	1276,8
	226,4
	228,9
	1 732,1

	3
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	2 572,1
	2 037,5
	2 060,4
	6 670,0

	4
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Ответственный исполнитель – Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 
	Всего, в том числе:
	3 848,9
	2 263,9
	2 289,3
	8 402,1

	6
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	1276,8
	226,4
	228,9
	1 732,1

	7
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	2 572,1
	2 037,5
	2 060,4
	6 670,0

	8
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Соисполнитель – отсутствует 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Исполнитель –Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)»
	Всего, в том числе:
	2 357,9
	2 263,9
	2 289,3
	6 911,1

	18
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	235,8
	226,4
	228,9
	691,1

	19
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	2 122,1
	2 037,5
	2 060,4
	6 220,0

	20
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Результат проекта: 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
	Всего, в том числе:
	2 357,9
	2 263,9
	2 289,3
	6 911,1

	22
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	235,8
	226,4
	228,9
	691,1

	23
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	2 122,1
	2 037,5
	2 060,4
	6 220,0

	24
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Всего, в том числе:
	500,0
	0,00
	0,00
	500,0

	26
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	27
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	450,0
	0,00
	0,00
	450,0

	28
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Результат проекта:
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Всего, в том числе:
	500,0
	0,00
	0,00
	500,0

	30
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	31
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	450,0
	0,00
	0,00
	450,0

	32
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Муниципальный проект «Благоустройство территории»
	Всего, в том числе:
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	34
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	35
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	36
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Результат:
Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств 
	Всего, в том числе:
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	38
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	39
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	40
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	42
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	43
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Результат:
Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе 
	Всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	46
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	47
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования»
	Всего, в том числе:
	650,0
	0,00
	0,00
	650,0

	50
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	650,0
	0,00
	0,00
	650,0

	51
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	Результат:
Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе
	Всего, в том числе:
	600,0
	0,00
	0,00
	600,0

	54
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	600,0
	0,00
	0,00
	600,0

	55
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	Результат:
Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств 
	Всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	58
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	59
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	Комплекс процессных мероприятий «Постановка границ на кадастровый учет»

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0,00
	0, 00
	0,00

	63
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65
	Результат: 
Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет
	Всего, в том числе:
	0,00
	0, 00
	0, 00
	0,00

	66
	
	Собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0, 00
	0, 00
	0,00

	67
	
	Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	
	Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00









5. ХАРАКТЕРИСТИКА 
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
структурных элементов проектной части муниципальной программы  
	[bookmark: _Hlk176183275]№ п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) 
	Направление расходов, 
вид расходов
	Характеристика направления расходов 
	Объем финансового обеспечения по годам 
тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)»
	Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  
	Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств 
	2 357,9
	2 263,9
	2 289,3

	1.2
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  
	Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
	500,0
	0,00
	0,00

	1.3
	Муниципальный проект «Благоустройство территории»
	Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  
	Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств
	291,0
	0,00
	0,00







6. СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета
показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Динамика показателя
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	возрастание
	Дт+Дп
	Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;
Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года.
	4

Акты выполненных работ
	Администрация округа

	2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	Ед.
	возрастание
	От+Оп
	От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год;
Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года.
	4

Акты выполненных работ
	Администрация округа

	3
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании
	%
	возрастание
	Ну*100
Но
	Но-общее количество населения;
Ну- Количество населения от 14 лет
	4 
Мониторинг отдела
	Администрация округа

	4
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	%
	возрастание
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, 
в том числе оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственных
(муниципальных) программ
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, 
в том числе оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственных
(муниципальных) программ
	3
	Администрация округа

	5
	Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства
	Ед.
	возрастание
	Данные Росреестра
	Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства
	3
	Администрация округа






7. ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов, в отношении которых в рамках муниципальной 
программы планируются строительство, реконструкция, в том числе 
с элементами реставрации, или приобретение 

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта
	Вид работ, проводимых в отношении объекта
	Мощность объекта
	Срок ввода в 
эксплуатацию/приобретения 
объекта (год)
	Объем финансового обеспечения 
по годам, тыс. руб.

	
	
	
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	2026
	2027
	2028
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Всего – бюджет 
муниципального округа, в том
числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 148,9
	2 263,9
	2 289,3
	7 702,1

	1.1
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	Х
	576,8
	226,4
	228,9
	1 032,1

	1.2
	субвенции и субсидии 
областного и федерального бюджетов 
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 572,1
	2 037,5
	2 060,4
	6 670,0

	1.3
	безвозмездные поступления государственных 
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)»
	Ремонтные 
работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств 
	-
	-
	2026-2028
	2 357,9
	2 263,9
	2 289,3
	6 911,1

	1.5
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Ремонтные 
работы по благоустройству дворовых территорий 
	-
	-
	2026-2028
	500,0
	0,00
	0,00
	500,0

	1.6
	Муниципальный проект «Благоустройство территории»
	Ремонтные 
работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств
	-
	-
	2026-2028
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	2
	Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц
	4
	1
	1
	6










8. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
физических и юридических лиц 
на реализацию целей муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	Всего
	2 572,1
	2 037,5
	2 060,4

	Федеральный бюджет
	1 888,7
	1711,5
	1 627,7

	Областной бюджет
	683,4
	326,0
	432,7

	Государственные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00

	Физические и юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00











                             ПАСПОРТ 
                               Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального    
                              проекта, «Формирование комфортной городской среды      
                                         (Вологодская область)»

       1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)»

	Сроки реализации проекта 
	01.01.2026 - 31.12.2028

	Куратор проекта 
	Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры 

	Руководитель проекта 
	Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства  

	Администратор проекта 
	Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства  

	Исполнители и соисполнители проекта 
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 




                                                






                                             2. Цели и показатели проекта  

	Цель проекта
	«Повышение уровня благоустройства общественных территорий и пространств  

	Показатели проекта и их значения по годам 
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение 
	Целевое значение 

	
	
	Значение 
	Год 
	2026
	2027
	2028

	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.
	1
	2025
	1
	1
	1




               3. Бюджет проекта  

	Источник финансирования 
	Год реализации 
	Всего 

	
	2026
	2027
	2028
	

	Бюджетные источники, тыс.руб.
	Федеральный бюджет
	1 888,7
	1711,5
	1627,7
	5 227,9

	
	Областной бюджет 
	233,4
	326,0
	432,7
	992,1

	
	Местный бюджет 
	235,8
	226,4
	228,9
	691,1

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого 
	2 357,9
	2 263,9
	2 289,3
	6 911,1



                                                     4. Ключевые риски и возможности 

	Ключевые риски

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	-
	-
	-

	Ключевые возможности

	№ п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	-
	-
	-




                         5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами округа 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды»

	Взаимосвязь с иными документами 
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

	Дополнительная информация 
	-



                                                       6. Методика расчета показателей проекта 

	Наименование показателя
	Ед. измерения 
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	Ед.
	От+Оп
	От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год;
Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года.
	Акты выполненных работ
	Администрация округа















               ПАСПОРТ 
                               Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального    
                              проекта, «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых 
                           территорий многоквартирных домов»

       1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

	Сроки реализации проекта 
	01.01.2026 - 31.12.2028

	Куратор проекта 
	Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры 

	Руководитель проекта 
	Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства  

	Администратор проекта 
	Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства  

	Исполнители и соисполнители проекта 
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 




                                                






                                             2. Цели и показатели проекта  

	Цель проекта
	«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»  

	Показатели проекта и их значения по годам 
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение 
	Целевое значение 

	
	
	Значение 
	Год 
	2026
	2027
	2028

	
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	7
	2025
	2
	1
	1




               3. Бюджет проекта  

	Источник финансирования 
	Год реализации 
	Всего 

	
	2026
	2027
	2028
	

	Бюджетные источники, тыс.руб.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет 
	450,0
	0,0
	0,0
	450,0

	
	Местный бюджет 
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого 
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0



                                                  
   4. Ключевые риски и возможности 

	Ключевые риски

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	-
	-
	-

	Ключевые возможности

	№ п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	-
	-
	-




                         5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами округа 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды»

	Взаимосвязь с иными документами 
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	-

	Дополнительная информация 
	-



                                                       6. Методика расчета показателей проекта 

	Наименование показателя
	Ед. измерения 
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	Ед.
	Дт+Дп
	Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;
Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года.
	Акты выполненных работ
	Администрация округа














                                ПАСПОРТ 
                               Муниципального проекта «Благоустройство территории»

       1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	Благоустройство территорий

	Сроки реализации проекта 
	01.01.2026 - 31.12.2028

	Куратор проекта 
	Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры 

	Руководитель проекта 
	Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства  

	Администратор проекта 
	Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства  

	Исполнители и соисполнители проекта 
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа 




                                                








                                             2. Цели и показатели проекта  

	Цель проекта
	«Повышение уровня благоустройства общественных территорий и пространств  

	Показатели проекта и их значения по годам 
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение 
	Целевое значение 

	
	
	Значение 
	Год 
	2026
	2027
	2028

	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.
	1
	2025
	1
	1
	1




               3. Бюджет проекта  

	Источник финансирования 
	Год реализации 
	Всего 

	
	2026
	2027
	2028
	

	Бюджетные источники, тыс.руб.
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет 
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого 
	291,0
	0,00
	0,00
	291,0



                                                     4. Ключевые риски и возможности 

	Ключевые риски

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	-
	-
	-

	Ключевые возможности

	№ п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	-
	-
	-




                         5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами округа 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды»

	Взаимосвязь с иными документами 
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	-

	Дополнительная информация 
	-



                                                       6. Методика расчета показателей проекта 

	Наименование показателя
	Ед. измерения 
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	Ед.
	От+Оп
	От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год;
Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года.
	Акты выполненных работ
	Администрация округа















[bookmark: _Hlk219897512]                                         ПАСПОРТ
                                              Комплекса процессных мероприятий 
                                         «Благоустройство дворовых территорий»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	n

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	-
	Ед.
	7
	2025
	2
	1
	1
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Задача 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных округов области

	3.1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований
	-
	%
	30
	2025
	30
	30
	30
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	3.2
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды.
	-
	%
	90
	2025
	90
	90
	90
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа





3. Перечень мероприятий (результатов) 
комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 
	Связь с показателем 

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
	

	1.1
	Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  
	2025-2027
	выполнение работ


	Разработка проектно – сметной документации и экспертиза, закупка брендбуков, иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий
	Ед.
	7
	2025
	2
	1
	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	N
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий», всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе», всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,00
	0,00
	0,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	государственные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00

	физические и юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	


6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика 
показателя

	Метод расчета 
	Алгоритм формирования
(формула) и
методологические
пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле 
	Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

	Ответственный за 
сбор данных по 
показателю


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в с. Кичменгский Городок
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Дт+Дп
	Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год;
Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года.)
	4
Акты выполненных работ
	Администрация округа

	2
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
	%
	Процент населения принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Ну*100
Но







	Общее количество населения;
Население в возрасте от 14 лет.
	4
Мониторинг отдела
	Администрация округа

	3
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	%
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	3
	Администрация округа











                                           ПАСПОРТ
                                              Комплекса процессных мероприятий 
                                                   «Благоустройство территорий общего пользования»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	n

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

	1.1
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	-
	Ед.
	4
	2025
	1
	1
	1
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Задача 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных округов области

	3.1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований
	-
	%
	30
	2025
	30
	30
	30
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	3.2
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды.
	-
	%
	90
	2025
	90
	90
	90
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа





3. Перечень мероприятий (результатов) 
комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 
	Связь с показателем 

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
	

	1.1
	Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
	2025-2027
	выполнение работ


	Работы по разработке проектов благоустройства, разработке ПСД и экспертиза, закупка брендбуков, иные мероприятия по благоустройству территорий общего пользования
	Ед.
	4
	2025
	1
	1
	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	N
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования», всего, в том числе:
	650,0
	0,00
	0,00
	650,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	650,0
	0,00
	0,00
	650,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе», всего, в том числе:
	600,0
	0,00
	0,00
	600,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	600,0
	0,00
	0,00
	600,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	«Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств», всего, в том числе:
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,00
	0,00
	0,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	государственные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00

	физические и юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	


6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика 
показателя

	Метод расчета 
	Алгоритм формирования
(формула) и
методологические
пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле 
	Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

	Ответственный за 
сбор данных по 
показателю


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	Ед.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования 
	возрастание
	Дискретный показатель 

	От+Оп
	От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год;
Оп- территории общего пользования, благоустроенные за предшествующие года.)
	4
Акты выполненных работ
	Администрация округа

	2
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
	%
	Процент населения принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Ну*100
Но







	Общее количество населения;
Население в возрасте от 14 лет.
	4
Мониторинг отдела
	Администрация округа

	3
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	%
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ
	3
	Администрация округа






                                             ПАСПОРТ
                                              Комплекса процессных мероприятий 
                                         «Постановка границ на кадастровый учет»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа

	Период реализации
	2026-2028


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	n

	Задача 1. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости 


	4.1.
	Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства
	-
	Ед. 
	0
	2025
	-
	-
	-
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа









3. Перечень мероприятий (результатов) 
комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 
	Связь с показателем 

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 1. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости. 
	

	1.1
	Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет
	2025-2027
	выполнение работ

	Работы по поставке границ населенных пунктов на кадастровый учет
	Ед.
	0
	2025
	-
	-
	-
	х



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	N
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет», всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет», всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	собственные доходы бюджета муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	0,00
	0,00
	0,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	государственные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00

	физические и юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика 
показателя

	Метод расчета 
	Алгоритм формирования
(формула) и
методологические
пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле 
	Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

	Ответственный за 
сбор данных по 
показателю


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.
	Ед.
	Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства
	возрастание
	Дискретный показатель 

	Данные Росреестра
	Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства
	3
	Администрация округа 








                                                                                                                                                                         Приложение 1

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

	№ п/п
	Населенный пункт
	Улица
	№ дома

	1
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	6

	2
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	7

	3
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	8

	4
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	9

	5
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	15

	6
	Кичменгский Городок
	Пионерская
	31

	7
	Кичменгский Городок
	Комсомольская
	13

	8
	Кичменгский Городок
	Подлесная
	17

	9
	Кичменгский Городок
	Подлесная
	19

	10
	Кичменгский Городок
	Лесная
	42а

	11
	Кичменгский Городок
	Лесная
	44а

	12
	Кичменгский Городок
	Дошкольная
	1а

	13
	Кичменгский Городок
	Спортивная
	2

	14
	Кичменгский Городок
	Спортивная
	4

	15
	Кичменгский Городок
	Спортивная
	8

	16
	Кичменгский Городок
	Спортивная
	10

	17
	Кичменгский Городок
	Спортивная
	14

	18
	Кичменгский Городок
	Районная
	74

	19
	Кичменгский Городок
	Мира
	3

	20
	Кичменгский Городок
	Мира
	5

	21
	Кичменгский Городок
	Мира
	6

	22
	Кичменгский Городок
	Мира
	8

	23
	Кичменгский Городок
	Мира
	10

	24
	Кичменгский Городок
	Мира
	12

	25
	Кичменгский Городок
	Мира
	14

	26
	Кичменгский Городок
	Мира
	16

	27
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	3

	28
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	5

	29
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	7

	30
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	14

	31
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	16

	32
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	18

	33
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	20

	34
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	22

	35
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	24

	36
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	26

	37
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	28

	38
	Кичменгский Городок
	Молодежная
	30

	39
	Кичменгский Городок
	Заречная
	59

	40
	Кичменгский Городок
	Заречная
	92

	41
	Кичменгский Городок
	Песочная
	37а

	42
	Кичменгский Городок
	Песочная
	25

	43
	Кичменгский Городок
	Песочная
	29

	44
	Кичменгский Городок
	Песочная
	33

	45
	Кичменгский Городок
	Новостроек
	30

	46
	Кичменгский Городок
	Новостроек
	31

	47
	Кичменгский Городок
	Строителей
	26

	48
	Кичменгский Городок
	Строителей
	28

	49
	Кичменгский Городок
	Строителей
	30

	50
	Кичменгский Городок
	Строителей
	32

	51
	Кичменгский Городок
	Механизаторов
	11а

	52
	Кичменгский Городок
	Механизаторов
	11б

	53
	Кичменгский Городок
	Механизаторов
	11в

	54
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	7

	55
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	9

	56
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	11

	57
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	13

	58
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	15

	59
	Кичменгский Городок
	Сосновая
	17

	60
	Кичменгский Городок
	Набережная 
	8

	61
	Кичменгский Городок
	Первомайская 
	22

	62
	Кичменгский Городок
	Садовая 
	4

	63
	Кичменгский Городок
	Севлесовская 
	4

	64
	Кичменгский Городок
	Советская 
	10

	65
	Ананино
	Дорожная
	5

	66
	Ананино
	Дорожная
	7

	67
	Ананино
	Дорожная
	13

	68
	Шонга
	Сосновая
	7

	69
	Нижний Енангск
	Лесная
	1

	70
	Плоская
	Парковая
	12





[bookmark: _Hlk203052560]Адресный перечень всех общественных территорий и общественных пространств, нуждающихся в 
благоустройстве 

	1
	Кичменгский Городок
	Центральная площадь

	2
	Кичменгский Городок
	Сквер Воинской Славы

	3
	Кичменгский Городок
	Сосновый парк

	4
	Кичменгский Городок
	ул. Центральная 1А

	5
	Кичменгский Городок
	Парковка у БУЗ ВО «Кич - Городецкой ЦРБ»

	6
	Кичменгский Городок
	Сосновый парк ул. Заречная

	7
	Кичменгский Городок
	Общественное пространство у Церкви Александра Невского

	8
	Кичменгский Городок 
	Общественное пространство кладбища, ул. Лесная 

	9
	Кичменгский Городок 
	Набережная около храма Александра Невского 

	10
	Кичменгский Городок 
	Пирс на набережной у храма Александра Невского 

	11
	Кичменгский Городок 
	Территория возле храма Успения Пресвятой Богородицы 

	12
	Кичменгский Городок 
	Скейт – парк 

	13
	Кичменгский Городок 
	Территория Березового парка

	14
	Кичменгский Городок 
	Набережная ул. Полевая

	15
	Кичменгский Городок 
	Территория вокруг пруда у храма Александра Невского 

	16
	Кичменгский Городок
	Пешеходный мост через р. Кипарица

	17
	д. Еловино
	Территория возле Космодамианской церкви  

	18
	с. Косково
	Территория возле церкви Георгия Победоносца ул. Центральная




Адресный перечень всех детских и спортивных площадок, нуждающихся в благоустройстве 

	1
	Кичменгский Городок
	Детская площадка ул. Пионерская

	2
	Кичменгский Городок
	Детская площадка в Сосновом парке ул. Заречная

	3
	Кичменгский Городок
	Детская площадка ул. Торговая

	4
	Косково
	Детская площадка в с. Косково

	5
	Кичменгский Городок
	Спортивная площадка в Сосновом парке ул. Заречная
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